План развития

муниципального образования город г. Донской на 2026год

| № п/п | Мероприятие |  | Адрес | Мощностные показатели (км, м2, шт., и т.д.) | Статус выполнения (подготовка документации, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт технологических трубопроводов, оборудования станции Михайловского водозабора г. Донской |  | Михайловский водозабор г. Донской | 1 ед. | Проверка проектно-сметной документации в ГАУ ТО «Управление экспертизы в строительстве по Тульской области | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей |  | ул. Белинского, ул. Некрасова, ул. Новая, ул. Чехова, ул. Школьная, ул. Октябрьская | 2000 м | Выполнение работ |  |
| 3 | Приобретение специальной техники для нужд МУП «ВКХ г. Донской» (ТС марки УАЗ) |  | г. Донской | 1 ед. | Подготовка документации для проведения закупки |  |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений мкр. Центральный |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая | 1 ед. | Выполнение работ | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |
| 2 | Ремонт канализационных сетей |  | ул. Кирова, ул. Первомайская, ул. Калинина, ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Октябрьская | 1000 м | Выполнение работ |  |
| 3 | Приобретение специальной техники для нужд МУП «ВКХ г. Донской» (ТС марки УАЗ) |  | г. Донской | 1 ед. | Подготовка документации для проведения закупки |  |
|  |  | Газификация |  |  |  |  |
| 1 | Догазификация |  | г.Донской | 6 ед. | Территория муниципального образования город Донской состоит из одного населенного пункта, который газифицирован в полном объёме. Работа ведется в индивидуальном порядке по заявлениям правообладателей домовладений | Региональная программа газификации |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловых сетей |  | г. Донской | 3800 м | Подготовка документации для проведения закупки |  |
| 2 | Ремонт котельной № 10 в части установки нового водогрейного котла ВК21 |  | г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, 6а | 1 ед. | Проведение электронного аукциона |  |
| 3 | Капитальный ремонт крыш котельных № 17 и № 19 |  | мкр. Центральный | 2 ед. | Разработка проектной документации |  |
| 4 | Капитальный ремонт дымовых труб котельных № 16 и № 17 |  | мкр. Центральный | 2 ед. | Разработка проектной документации |  |
| 5 | Капитальный ремонт котельной № 26 в части установки баков запаса горячей и холодной воды |  | мкр. Новоугольный | 1 ед. | Разработка проектной документации |  |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство уличным освещение улиц муниципального образования город Донской |  | мкр. Центральный, ул. Садовый переулок | 1 ед. | Подготовка документации, получение технических условий |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Железнодорожный проезд | 1 ед. | Подготовка документации, получение технических условий |  |
|  |  |  | мкр. Руднев, ул. Клубная | 1 ед. | Подготовка документации, получение технических условий |  |
|  |  |  | мкр. Руднев, ул. Школьная | 1 ед. | Подготовка документации, получение технических условий |  |
|  |  | Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |
| 1 | Внутридомовая система теплоснабжения, электроснабжение, фасад, водоснабжения, водоотведения, крыша. |  | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 2 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 7 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 11 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 1 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 23 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 1 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 10-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 1-а | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 17 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 52 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 16 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 20 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 21-а | 1 ед. | Выполнено |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 22 | 1 ед. | Выполнено |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 21 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 34 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 3 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 5-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 1 | 1 ед. | Выполнено |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 15 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 23 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 23-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 25 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 71 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 11-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 5 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 6 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 35 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 13 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 16-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 2 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 34 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 35-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 37 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 5 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 6 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 18 | 1 ед. | Выполнено |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 20 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 23 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 25 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 29 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 31 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 33 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 15 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 17 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 28 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 36 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 38 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 49 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 51 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 53 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 54 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 57 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 59 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 63 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 64 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 75-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 30 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д. 76-а | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Физкультурная, д. 1 | 1 ед. | Выполнено |  |
|  |  |  | мкр. Шахтерский, ул. Больничная, д. 16 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  |  | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 20 | 1 ед. | Проводится экспертиза на предмет необходимости проведения капитального ремонта |  |
|  |  | Текущий ремонт МКД |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дымовых вентиляционных каналов |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 5 | 1 ед. | Проведение электронного аукциона | Региональная программа Тульской области «Наш район» |
|  |  |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д. 36 | 1 ед. | Проведение электронного аукциона |  |
|  |  |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д. 8 | 1 ед. | Проведение электронного аукциона |  |
|  |  |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 30 | 1 ед. | Проведение электронного аукциона |  |
|  |  | 2.Дорожное хозяйство |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автодорог |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог |  | мкр. Центральный, ул. Трудовая | 420 м | Подготовка документации для участия в аукционе | За счет средств Правительства Тульской области |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Горняцкая | 800 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Новоугольный, ул. Пролетарская | 720 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Пионерская | 430 м |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог |  | мкр. Центральный, ул. Школьная | 565 м | Подготовка документации для участия в аукционе | За счет средств муниципального образования город Донской |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Красноармейская | 300 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького | 165 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова | 435 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова | 554 м |  |  |
|  |  |  | Мкр.Руднев, ул. Ленина | 503 м |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог |  | мкр. Новоугольный, ул. 4-ая Пятилетка | 795 м | Подготовка документации для участия в аукционе | В рамках регионального проекта «Народный бюджет-2026» |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Коккинаки | 755,75 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Лермонтова ( о д.24 до д.54, выезд к остановке) | 1134 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. 7 Бис | 596 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Некрасова | 310 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Комсомольский, ул. Шахтерская | 260 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Руднева, пер. Школьный | 577 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Дачная | 610 м |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Шахтерская (от д.16 до ул. Комсомольская) | 211,5 м |  |  |
|  |  |  | Мкр.Северо-Задонск, ул.Тимирязева | 378,3 м |  |  |
|  |  | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тротуара на территории муниципального образования город Донской за счет средств муниципального образования город Донской |  | мкр. Центральный, ул. Герцена (от д.17 до д. 31) | 215 м | Разработка проектно-сметной документации |  |
|  |  | Ремонт придомовых территорий |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 33 | 1 ед. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Региональная программа Тульской области «Формирование современной городской среды» |
|  |  |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 10 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 23 | 1 ед. | Подготовка документации для заключения муниципального контракта |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 2 | 1 ед. | Подготовка документации для участия в аукционе | Региональная программа Тульской области «Народный бюджет |
|  |  | 3.Благоустройство |  |  |  |  |
|  |  | Общественное пространство |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории: устройство детской площадки. |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Заводская, в районе д.4 | 1 ед. | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Формирование комфортной городской среды |
| 2 | Благоустройство общественной территории: территория «Комсомольского парка» |  | «Комсомольский парк» в мкр. Центральный, г. Донской (3 этап). | 1 ед. |  |  |
| 3 | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | г.Донской | 17 ед. | Подготовка документации для участия в аукционе | государственная программа Тульской области «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»/региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» |
|  |  | 4. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  | Образование |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 96 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
| 2 | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения МБОУ "Гимназия № 20" |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д. 50 | 1 ед. | Выполнение работ |  |
| 3 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9" |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул.Школьная, д. 51 | 1 ед. | Подготовка документации | Региональная программа Тульской области «Народный бюджет» |
| 4 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 13А | 1 ед. | Подготовка документации | Региональная программа «Укрепление материальной базы» |
| 5 | Замена ограждения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 1д | 1 ед. | Контракт заключен. Выполнение работ | Создание безопасной среды для обучения и воспитания |
| 6 | Замена ограждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» |  | г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Школьная, дом 11 | 1 ед. | Подготовка документации | Создание безопасной среды для обучения и воспитания |
| 7 | Установка ограждения МБОУДО «Дом детского творчества» |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 17 | 1 ед. | Подготовка документации | Создание безопасной среды для обучения |
| 8 | Ремонт санитарно-гигиенических комнат МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 34 | 1 ед. | Определение подрядчика | Создание комфортных условий для обучения и воспитания |
| 9 | Ремонт санитарно-гигиенических комнат МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18» |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Металлистов, д. 4/27 | 1 ед. | Документация на определения подрядчика на проверке в АМО | Создание комфортных условий для обучения и воспитания |
| 10 | Ремонт отмостки и цоколя здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 29а | 1 ед. | Документация на определения подрядчика на проверке в АМО | Создание безопасной среды для обучения и воспитания |
| 11 | Частичный ремонт пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 1 | 1 ед. | Повторная подача документов на определение подрядчика. | Создание комфортных условий для обучения |
| 12 | Ремонт потолка в зоне рекреации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д.34 | 1 ед. | Подготовка документации | Создание комфортных условий для обучения |
| 13 | Ремонт санитарно-гигиенических комнат МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» |  | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 12 | 1 ед. | Подготовка документации | Создание комфортных условий для обучения |
| 14 | Ремонт санитарно-гигиенических комнат МБОУ «Центр образования №1» |  | г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, 2А | 1 ед. | Документация на определения подрядчика на проверке в АМО | Создание комфортных условий для обучения |
| 15 | Частичный ремонт столовой МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» |  | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 1 | 1 ед. | Подготовка документации | Создание комфортных условий для обучения |
|  |  | Культура |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории МБУК «Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» |  | Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Красноармейская. д.9 | 1 ед. | Проверка ПСД | Повышение уровня туристической привлекательности города, организация нового досугового пространства |
| 2 | Техническое оснащение МБУК «Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» |  | Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Красноармейская. д.9 | 1ед. | Заключены контракты на поставку настенных систем крепления, выставочных витрин и шкафов для хранения экспонатов | ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области»/РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |
| 3 | Ремонт фасада ДК им.Островского |  | Тульская область, г. Донской, мкр Комсомольский, ул.Клубная, д.23 | 1ед. | Подписание соглашения | Региональная программа Тульской области «Народный бюджет» |
|  |  | Спорт |  |  |  |  |
| 1 | Устройство вентиляции в спортивном зале МБВУ «Спортивно-оздоровительный центр «Спутник» |  | Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьнаяд.18 | 288 м2 | Проверка ПСД | Создание комфортных условий для занятий спортом |
| 2 | Ремонт пола МБУ «Донской спортивный комплекс» |  | Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, пер. Советский, д.41а | 1008 м2 | Проверка ПСД | Создание комфортных условий для занятий спортом |
| 3 | Ремонт кровли МБУ «Донской спортивный комплекс» |  | Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, пер. Советский, д.41а | 350 м2 | Проверка ПСД | Создание комфортных условий для занятий спортом |
| 4 | Устройство ограждения футбольного поля стадиона им. Вл. Молодцова |  | Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д.43б | 7700 м2 | Проверка ПСД | Создание комфортных условий для занятий спортом |
|  |  | 5. Экология |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство/ремонт контейнерных площадок |  | мкр. Центральный, пересечение ул. Покрышкина/Коккинаки | 1 ед. | Подготовка документации для участия в аукционе |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пересечение ул. Чапаева/ул. Горняцкая | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пересечение ул. Калинина/Горняцкая | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д.34 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Пришахтная, д.1 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Некрасова, д.1 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д.23А | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, пер. Островского, д.1 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д.41-43 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Комсомольский, пересечение ул. Полевая/ул. Застройщиков | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Подлесный, ул. Чапаева, д.19 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Подлесный, ул. Песочная, д.2 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, пересечение ул. Артема/ул. Шахтная | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д.18 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Задонье, ул. Калинина, в р-не д.9 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д.7 | 1 ед. |  |  |
|  |  |  | мкр. Новоугольный, пересечение ул. Первомайская/ул. Наркомовская | 1 ед. |  |  |